Приложение

к постановлению администрации

Ульдючинского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия от

25.09.2020 г № 147

Паспорт общественно-значимого проекта по обустройству парка отдыха с. Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Обустройство парка отдыха с. Ульдючины Приютненского района Республики Калмыкия по адресу: ул. С. Ульдючины ул. Дружбы, |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Администрация Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия 2200 м2 |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | Да |
| Цель и задачи проекта | Цель: Создание условий для круглогодичного, полноценного отдыха и проведения разнообразного досуга жителей поселения; Задачи: - создание условий для проведения досуга и занятий спортом детей, взрослых, молодежи в населенных пунктах сельской местности, - обустройство территории в центре села; - создание условий для укрепления здоровья детей, их гармоничного развития, уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время, привития навыков здорового образа жизни (коммуникабельности, культуры общения, толерантности, чувства коллективизма). |
| Инициатор проекта | Население с. Ульдючины |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 2 месяца |
| Дата начала реализации проекта | октябрь 2020 |
| Дата окончания реализации проекта | ноябрь 2020 |
| Общие расходы по проекту: | 547 830,00 |
| в том числе за счет средств: | х |
| Федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 406 733,45 4 283,83 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 136 812,72 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 25 000,00 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 70 |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 758 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100 |

II. Описание проекта (не более 1-2 страниц)

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Село Ульдючины один из населенных пунктов Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, где проживает 758 человека, Располагается на в 20 к от районного центра с. Приютное, в селе работают детский сад и местная гимназия. Центром села является сельский клуб, в близости от которого размещен парка отдыха с. Ульдючины с детской игровой и спортивной площадками.

Администрацией Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия при участии жителей установлены элементы детского игрового оборудования: две качели, беседки, карусель, но необходимо разнообразие детского и спортивного оборудования в виде качалки на пружине, уличных спортивных тренажеров, ограждение территории площадки и укладка мягкого безопасного покрытия, а также установка волейбольной площадки.

В крупных населенных пунктах много разнообразных парков культуры и отдыха, а жители малых сёл и деревень всего этого лишены. Увеличивается разрыв между большими возможностями, которые открываются перед жителями крупных и малых населенных пунктов и это становится одной из причин, почему молодежь покидает родные места. Мы хотим создать парк отдыха, куда люди могли бы прийти вместе со своими детьми, внуками и приятно и с пользой для здоровья провести время. Пока дети заняты на детской площадке, взрослые могут просто провести время в общении друг с другом, что в наше стремительное время не всегда удается, или заниматься на спортивных тренажерах. Наша игровая площадка станет местным островком отдыха, веселья и смеха, куда будет доступно прийти каждому ребенку села.

Данный проект позволит создать комфортную зону семейного отдыха для детей и взрослых, людей с ограниченными возможностями.

В результате реализации проекта будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект, а именно:

- приведение территории в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;

- повысится уровень комфортности жизни населения с. Ульдючины путем достижения качественного и количественного состояния зоны отдыха населения, соответствующих санитарно-гигиеническим, рекреационным и эстетическим нормам;

- повысится интерес жителей территории к участию в благоустройстве;

- созданы современный парк отдыха населения разных возрастов и условия для активного занятия спортом, укрепления здоровья детей, их всестороннего гармоничного развития;

- создан экологически чистый, благоустроенный, ухоженный объект, который будет являться местом отдыха.

Таким образом, благоустройство парка отдыха в отдельно взятом сельском населенном пункте не только повысит авторитет органов местного самоуправления у населения (вследствие повышения комфорта для проживающих в сельском поселении), но и позволит повысить уровень жизни каждого жителя этой территории. Оснащение места для культурного семейного отдыха, площадок для игр и занятия спортом приведет к уменьшению числа подростков, бесцельно проводящих свое свободное время.

По окончании деятельности в рамках данного проекта мы предполагаем, расширение числа активных партнеров по дальнейшему благоустройству социокультурных объектов Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, так необходимых жителям села.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) |  |  |
| Подготовительные работы: создание инициативной группы, разработка проекта, сметы, привлечение дополнительного финансирования | октябрь 2020 | Б.И. Санзыров- глава Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| 1. Устройство заграждений из металлических решетчатых панелей Электродуговая сварка при монтаже ограждений. 3. Очистка территории: уборка строительного мусора | октябрь- ноябрь 2020 | Подрядчики, население с. Ульдючины |
| Приобретение детского и спортивного оборудования: |  |  |
| Приобретение оборудования (описать подробно): детское спортивное и игровое оборудование: игровая башня – 1шт; пластиковая горка длиной 3м; увеличенный балкон – 1шт, качели со спинкой -1шт; качели Trix 3 в1 – 1шт; шведская стенка – 1шт, альпинистская стенка с пластиковыми выступами и канатом -1 шт; столик с 2 лавочками -1 шт, сетка для лазанья: веревочная лестница – 1шт; гимнастические кольца – 1шь; рукоход -1 шт; баскетбольное кольцо большое -1шт; турник детский -1 шт; турник взрослый -1 шт; параллельные брусья -1 шт; боксерская груша -1шт; канат -1 шт; шторм-трап (веревочная лестница) -1 шт; песочница -1шт; ограждение для площадки – 137,35 п.м. | октябрь- ноябрь 2020 | Б.И. Санзыров- глава Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |

III. Смета расходов по проекту 547 830,00 руб.

| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), рублей | Общие расходы по проекту, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет |  |  |
| Ремонтно-строительные работы: 1. Устройство заграждений из металлических решетчатых панелей | 289 724,17 | 3 051,46 | 97 454,37 | 390 230,00 |
| Приобретение оборудования (описать подробно): детское спортивное и игровое оборудование: игровая башня – 1шт; пластиковая горка длиной 3м; увеличенный балкон – 1шт, качели со спинкой -1шт; качели Trix 3 в1 – 1шт; шведская стенка – 1шт, альпинистская стенка с пластиковыми выступами и канатом -1 шт; столик с 2 лавочками -1 шт, сетка для лазанья: веревочная лестница – 1шт; гимнастические кольца – 1шь; рукоход -1 шт; баскетбольное кольцо большое -1шт; турник детский -1 шт; турник взрослый -1 шт; параллельные брусья -1 шт; боксерская груша -1шт; канат -1 шт; шторм-трап (веревочная лестница) -1 шт; песочница -1шт; ограждение для площадки – 137,35 п.м. | 117 009,28 | 1 232,37 | 39 358,35 | 157 600,00 |
| итого | 406 733,45 | 4 283,83 | 136 812,72 | 547 830,00 |
| Заявитель: Глава Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |  | Б.И. Санзыров |
| Исполнитель: Глава Ульдючинского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | __________________ | Б.И. Санзыров |